### Daily Quotes

Reunião: 08/10/2025 (Quarta-feira) - ISEP / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Kick-off e análise inicial das US atribuídas.

  - Hoje: Vou focar-me nos requisitos da USEI04 (Pick Path) e começar a planear a estrutura da USLP02 (UI Menu).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Reunião inicial e setup do projeto.

  - Hoje: Vou analisar a USEI02 (Allocation), detalhar o Modelo de Domínio (USLP01) e começar a investigar a query USBD07.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: Kick-off.

  - Hoje: Vou analisar requisitos da USEI03 (Packing Heuristics) e começar a explorar a USLP03 (Travel Time) e a USBD12 (Wagons Query).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Tomás:

  - Ontem: Kick-off.

  - Hoje: Vou analisar a USEI01 (Unloading) e USEI05 (Returns), rever USLP01/02 com o Simão, e começar a query USBD18 e setup da BD.

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 10/10/2025 (Sexta-feira) - Discord / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Análise USEI04/USLP02.

  - Hoje: Vou começar a implementar a estrutura base da UI (USLP02) e as classes BayLocation/PickingPathService (USEI04).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Detalhei USLP01. Análise USEI02/USBD07.

  - Hoje: Vou finalizar o Modelo de Domínio (USLP01) e começar a implementar a lógica do OrderAllocator (USEI02). Rascunhar USBD07.

  - Impedimentos: Clarificar regras de prioridade na USEI02.

- Guilherme:

  - Ontem: Análise USEI03/USLP03/USBD12.

  - Hoje: Vou começar o design das heurísticas (USEI03) e implementar os repositórios Station/Locomotive (USLP03).

  - Impedimentos: Configurar ligação JDBC.

- Tomás:

  - Ontem: Análise USEI01/05/USBD18. Revisão USLP01/02. Setup BD.

  - Hoje: Vou implementar a base do WMS.unloadWagons (USEI01) e continuar a query USBD18. Rever estrutura UI (USLP02).

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 12/10/2025 (Domingo) - Discord / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Estrutura UI (USLP02) e classes USEI04.

  - Hoje: Implementar cálculo de distância (USEI04) e Estratégia A (Sweep). Refinar menu USLP02.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Implementação OrderAllocator (USEI02). Rascunho USBD07.

  - Hoje: Refinar query USBD07. Começar testes USEI02 (USEI02test).

  - Impedimentos: Complexidade dos testes USEI02 (modos Strict/Partial).

- Guilherme:

  - Ontem: Design heurísticas (USEI03). Repositórios Station/Locomotive (USLP03).

  - Hoje: Implementar SegmentLineRepository (USLP03). Começar FirstFitHeuristic (USEI03). Rascunhar query USBD12.

  - Impedimentos: Velocidade a usar na USLP03.

- Tomás:

  - Ontem: Lógica unloadWagons (USEI01). Query USBD18.

  - Hoje: Criar testes USEI01 (USEI01test). Começar análise/implementação USEI05 (Return, Quarantine).

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 14/10/2025 (Terça-feira) - ISEP / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Cálculo distância e Strategy A (USEI04). Refinamento USLP02.

  - Hoje: Implementar Strategy B (NN - USEI04). Começar testes (USEI04test).

  - Impedimentos: Lógica de desempate NN.

- Simão:

  - Ontem: Refinei USBD07. Comecei testes USEI02.

  - Hoje: Continuar testes USEI02. Finalizar query USBD07.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: SegmentLineRepository (USLP03). FirstFitHeuristic (USEI03). Rascunho USBD12.

  - Hoje: Implementar FFD/BFD (USEI03). Começar estrutura RailwayNetworkService (Dijkstra - USLP03).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Tomás:

  - Ontem: Testes USEI01. Análise/Impl. Return/Quarantine (USEI05).

  - Hoje: Finalizar testes USEI01. Implementar processReturns no WMS (USEI05). Refinar query USBD18.

  - Impedimentos: Lógica restock no Inventory.

Reunião: 15/10/2025 (Quarta-feira) - ISEP / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Implementei Strategy B (NN - USEI04). Comecei USEI04test.

  - Hoje: Continuar testes USEI04 (casos complexos). Integrar USEI04 na PickingUI.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Continuei testes USEI02. Finalizei USBD07.

  - Hoje: Finalizar testes USEI02. Começar Javadoc (USEI02, USLP01).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: Implementei FFD/BFD (USEI03). Estrutura Dijkstra (USLP03).

  - Hoje: Implementar cálculo tempo Dijkstra (USLP03). Criar testes (USEI03test). Finalizar query USBD12.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Tomás:

  - Ontem: Finalizei testes USEI01. Implementei processReturns (USEI05). Refinei USBD18.

  - Hoje: Criar testes USEI05 (USEI05test). Começar documentação USEI01/05. Finalizar USBD18.

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 17/10/2025 (Sexta-feira) - Discord / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Testes USEI04. Integração PickingUI.

  - Hoje: Finalizar testes USEI04. Começar documentação UML (USEI04, USLP02).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Finalizei testes USEI02. Javadoc.

  - Hoje: Rever testes dos colegas (USEI01, USEI03). Continuar Javadoc geral.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: Cálculo tempo Dijkstra (USLP03). Criei USEI03test. Finalizei USBD12.

  - Hoje: Escrever cenários teste USEI03. Integrar USLP03 na UI principal (CargoHandlingUI).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Tomás:

  - Ontem: Criei USEI05test. Documentação USEI01/05. Finalizei USBD18.

  - Hoje: Escrever cenários teste USEI05. Finalizar documentação Reqs/Análise (USEI01/05).

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 19/10/2025 (Domingo) - Discord / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Finalizei testes USEI04. Documentação UML.

  - Hoje: Finalizar documentação UML (USEI04/USLP02). Adicionar Javadoc (USEI04/UI). Rever código.

  - Impedimentos: Gerar SVGs.

- Simão:

  - Ontem: Revi testes. Adicionei Javadoc.

  - Hoje: Continuar Javadoc. Rever estrutura geral documentação.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: Testes USEI03. Integração USLP03 na UI principal.

  - Hoje: Finalizar testes USEI03. Começar documentação UML (USEI03/USLP03).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Tomás:

  - Ontem: Testes USEI05. Documentação Reqs/Análise (USEI01/05).

  - Hoje: Finalizar testes USEI05. Começar documentação Design (USEI01/05).

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 21/10/2025 (Terça-feira) - ISEP / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Finalizei UML/Javadoc (USEI04/USLP02).

  - Hoje: Rever fluxo USEI03->USEI04 na PickingUI. Ajudar no relatório Sprint.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Javadoc e revisão documentação.

  - Hoje: Continuar Javadoc. Organizar ficheiros finais.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: Finalizei testes USEI03. Documentação UML (USEI03/USLP03).

  - Hoje: Finalizar UML/Javadoc (USEI03/USLP03). Identifiquei que USLP03 ignora velocidade locomotiva.

  - Impedimentos: Discutir correção USLP03.

- Tomás:

  - Ontem: Finalizei testes USEI05. Documentação Design (USEI01/05).

  - Hoje: Finalizar documentação Design (USEI01/05). Rever scripts BDDAD.

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 23/10/2025 (Quinta-feira) - Discord / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Revisei fluxo USEI03->USEI04. Ajudei relatório.

  - Hoje: Revisão final código/docs (USEI04/USLP02).

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Javadoc e organização.

  - Hoje: Finalizar Javadoc. Corrigir OrderAllocator para testes. Revisão final.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: Finalizei UML/Javadoc (USEI03/USLP03). Discutimos USLP03.

  - Hoje: Corrigir USLP03 (usar velocidade locomotiva). Atualizar readMeUS03.md.

  - Impedimentos: Testar alteração USLP03.

- Tomás:

  - Ontem: Finalizei docs Design (USEI01/05). Revisei scripts BDDAD.

  - Hoje: Revisão final USEI01/05 (código/docs). Revisão scripts BDDAD. Ajudar relatório.

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 25/10/2025 (Sábado) - Discord / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Revisão final.

  - Hoje: Preparar apresentação. Revisão final relatório.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Finalizei Javadoc. Corrigi OrderAllocator.

  - Hoje: Revisão geral código/docs. Ajudar apresentação.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: Corrigi USLP03 e docs. Atualizei README.

  - Hoje: Finalizar docs USEI03, adicionar Javadoc, fazer merge.

  - Impedimentos: Conflitos merge.

- Tomás:

  - Ontem: Revisão final USEI01/05 e BDDAD.

  - Hoje: Finalizar docs USEI05. Últimos updates BDDAD. Rever relatório.

  - Impedimentos: Nenhum.

Reunião: 26/10/2025 (Domingo) - Discord / 15 min

- Tiago:

  - Ontem: Ajudei apresentação/relatório.

  - Hoje: Revisão final de todo o material.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Simão:

  - Ontem: Revisão geral.

  - Hoje: Última passagem pelo Javadoc e consistência código. Finalizar contribuição relatório.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Guilherme:

  - Ontem: Finalizei docs USEI03. Corrigi USLP03. Fiz merges. Finalizei USBD12.

  - Hoje: Commits finais (SCRUM, docs USEI04/USLP, idioma, README). Garantir main estável.

  - Impedimentos: Nenhum.

- Tomás:

  - Ontem: Finalizei docs USEI05. Updates BDDAD.

  - Hoje: Últimos commits BDDAD. Revisão final relatório.

  - Impedimentos: Nenhum.